# BITÁCORA FINAL DE REUNIÓN – SPRINT 5 (CIERRE DE PROYECTO)

Proyecto: Lechera 22 Inventarios
Fecha: 10 de noviembre de 2025
Materia: Diseño de Experiencia de Usuario

Equipo:
- PO: Martha Patricia Arquieta Ramírez
- SM: Addanelli Sascil Muñoz García
- SD: José Francisco Ochoa Ornelas

## 1. Objetivo de la reunión

Simulación de la última reunión del equipo Lechera 22 Inventarios con el propósito de presentar el backlog final del Sprint 5, verificar la integración de evidencias y documentación, establecer el cronograma de reuniones de entrega y defensa, y asignar tareas finales de documentación y revisión.

## 2. Revisión general del proyecto

El sistema cuenta ya con todos los módulos funcionales: Login, Dashboard, Inventario, Reportes y Administración. En este sprint se concentrarán los esfuerzos en evidencias, documentación final, revisión técnica y presentación.

Repositorio GitHub: https://github.com/Lechera22/Inventarios

## 3. Backlog Sprint 5 – Cierre del Proyecto

| Elemento pendiente | Puntos HU | Responsable | Estado | Estimado (hrs) | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU19 – Revisión de estructura final y limpieza de código | 3 | Francisco | Completado | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Correcto |
| HU20 – Documentación final (Word + PDF) | 5 | Addanelli | En proceso | 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ⚙️ | ⚙️ | En revisión |
| HU21 – Integración de evidencias (capturas, videos, ligas) | 4 | Francisco | En proceso | 6 | ✔ | ✔ | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ | Pendiente final |
| HU22 – Validación de entregables por PO | 3 | Martha | Completado | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Correcto |
| HU23 – Preparación de presentación final y defensa del proyecto | 5 | Todos | En proceso | 7 | ✔ | ✔ | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ | Por presentar |

## 4. Propuestas y acuerdos

• Incluir grabación corta del recorrido por la app.
• Ajustar bordes y sombras de tarjetas del Dashboard.
• Agregar resumen de sprints previos en anexo.
• Definir orden de exposición (PO→SM→SD).

## 5. Calendario de reuniones finales

22 / 11 / 2025 – Validación de documentación completa (SM)

## 6. Roles y responsabilidades

PO: Martha Patricia Arqueta Ramírez – Validar entregables finales, revisar consistencia visual, aprobar cierre del proyecto.

SM: Addanelli Sascil Muñoz García – Coordinar las reuniones de cierre, consolidar la documentación y garantizar cumplimiento de los criterios SCRUM.

SD: José Francisco Ochoa Ornelas – Ejecutar ajustes técnicos, subir la versión final al repositorio y generar evidencias visuales y funcionales.

## 7. Reflexiones individuales

PO – “El equipo logró un producto sólido y funcional. El cierre del Sprint 5 consolida la visión general del proyecto y demuestra la evolución constante en cada iteración.”

SM – “El proceso SCRUM se llevó con disciplina y coordinación. Cada rol cumplió sus tareas con compromiso, logrando un cierre profesional y organizado.”

SD – “Este Sprint final representa la culminación técnica y visual del sistema. La integración, optimización y documentación reflejan el esfuerzo sostenido del equipo desde el Sprint 1.”

## 8. Conclusiones

El Sprint 5 cierra oficialmente el desarrollo del proyecto Lechera 22 Inventarios. Se completan la documentación, evidencias y ajustes finales. El repositorio GitHub contendrá la versión definitiva del sistema. El equipo concluye con éxito el ciclo SCRUM, entregando un producto funcional, visualmente coherente y sustentado académicamente.